易购商城微服务项目

项目总结报告 (Project Summary)

文档版本: V2.0   编写日期: 2026-07-05

# 一、项目背景

本项目作为《微服务架构与实践》课程期末大作业，旨在通过完整的电商业务场景，让学生掌握 Spring Cloud Alibaba 微服务技术栈的实际工程化能力。E-Mall 易购商城覆盖用户、商品、订单、库存四大核心模块，并通过统一网关 + 配置中心 + 注册中心 + 限流熔断构建完整的分布式体系。

# 二、完成情况

| 序号 | 需求项 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 父工程 pom.xml + 6 个子模块 (含 log-service) | 完成 |
| 2 | Nacos 服务注册与发现 (6 个服务) | 完成 |
| 3 | Nacos 统一配置中心 (6 个 yaml) | 完成 |
| 4 | MyBatis Plus + 4 个数据库 | 完成 |
| 5 | user-service (注册/登录/JWT) | 完成 |
| 6 | product-service (CRUD + 分页 + 热更新) | 完成 |
| 7 | inventory-service (乐观锁 + 重试 + 慢调用) | 完成 |
| 8 | order-service (OpenFeign + Sentinel 熔断) | 完成 |
| 9 | gateway (动态路由 + JWT 鉴权 + X-User-Role 注入) | 完成 |
| 10 | log-service (文件浏览/tail/搜索 + 路径安全校验) | 完成 |
| 11 | RBAC 角色体系 (USER/ADMIN, JWT 内嵌 role claim) | 完成 |
| 12 | 管理后台 5 个子页面 (用户/商品/库存/订单/日志) | 完成 |
| 13 | Vue 3 + Vite + Element Plus 前端 | 完成 |
| 14 | Postman Collection (20+ 请求) | 完成 |
| 15 | JMeter 性能测试 (负载 + 压测) | 完成 |
| 16 | Python 自动化测试 (60→71 用例全过) | 完成 |
| 17 | 数据库升级脚本 (字段 + 库存同步 + role 列) | 完成 |
| 18 | 完整文档 (5 份 docx) | 完成 |
| 19 | 前端订单模块: 按状态分页 + 一键支付 (V2 迭代) | 完成 |
| 20 | 订单取消库存回滚 (V2 修复 cancelOrder 调 inventory restore) | 完成 |
| 21 | 商品冗余库存同步 (V3 修复 order-service 调 product stock/update) | 完成 |
| 22 | 前端布局: 引入 SideNav 统一左侧导航 (Logo/用户/模块/退出) | 完成 |
| 23 | 个人中心 Profile.vue (展示当前用户信息 + 退出登录) | 完成 |
| 24 | 批处理脚本可移植 (自动探测 JDK + 项目根, 不写死路径) | 完成 |
| 25 | RabbitMQ 消息总线 (V5 迭代): order-service 发布 / product&log 消费 | 完成 |
| 26 | RabbitMQ 端到端测试 (11 用例: 发布/消费/落盘/RBAC) | 完成 |

# 三、关键技术亮点

## 3.1 分布式事务与并发控制

订单服务采用 Spring @Transactional 本地事务 + 库存服务乐观锁的组合方案，在 50 并发的极端测试下，17 个并发请求因乐观锁冲突被正确识别为库存不足，系统未出现超卖与数据不一致。

## 3.2 服务降级与容错

通过 Feign FallbackFactory 为 InventoryFeignClient 和 ProductFeignClient 提供降级实现，下游异常时上游可优雅返回 code=503 与友好提示，避免雪崩效应。Sentinel Dashboard 可实时监控熔断器状态。

## 3.3 前端鉴权完整性

采用三层防护：路由守卫 (主动拦截) + Axios 拦截器 (被动响应) + Pinia 持久化 (状态管理)。Token 过期提前 30 秒判定，避免临界跳变；登录后回跳原路径 (redirect 参数) 提升 UX。

## 3.4 订单模块体验优化 (V2 迭代)

在 V1 仅能展示订单列表的基础上，V2 迭代新增两大特性大幅提升用户处理批量订单的效率：(1) 顶部 6 张可点击状态卡 (全部/待支付/已支付/已发货/已完成/已取消) 实时统计各状态订单数，单击切换 Tab 并自动分页；(2) 在「待支付」Tab 下提供「一键支付所有」按钮，按钮文案动态显示 「(N 单, 共 ¥X.XX)」, 弹窗二次确认后串行支付所有待支付订单，loading 态与成功/失败汇总消息一应俱全，状态卡计数实时更新。

## 3.5 RBAC 角色体系与管理员后台 (V4 迭代)

V4 迭代在原有 USER 角色基础上引入 ADMIN 角色，构建完整的 RBAC 权限体系。(1) db_user.user 表新增 role 列 (VARCHAR(16), 默认 USER), init.sql 中预置 admin/admin123 账号；(2) JwtUtil.generateToken() 在 token 中追加 role claim，AuthGlobalFilter 解析 JWT 后同时注入 X-User-Id 与 X-User-Role 两个请求头；(3) 所有 /admin/** 控制器方法通过 @RequestHeader("X-User-Role") 显式校验 ADMIN 角色，非管理员统一抛 403；(4) 前端新增 /admin 路由分支，AdminLayout.vue 沿用 SideNav 布局但菜单替换为 用户/商品/库存/订单/日志 5 个管理子页面，路由 meta.adminOnly 守卫 + 后端 RBAC 双重防护，确保绕过前端直接调用 API 也会被服务端拒绝。

## 3.6 日志服务 (V4 迭代)

新增 log-service (8085) 专门负责日志文件的浏览与管理，通过 /api/log/files、/api/log/tail、/api/log/search 三个端点提供类 grep 能力。实现重点：(1) Java NIO Files.list 递归扫描 ${emall.log.root} 目录；(2) RandomAccessFile 倒序读取尾部 N 行；(3) Files.newBufferedReader 流式 + 正则匹配实现关键字检索；(4) 所有 file 参数经 getCanonicalPath 解析后必须落在日志根目录内，路径穿越与绝对路径逃逸均抛 400 拒绝；(5) 仅 ADMIN 角色可访问，普通用户返回 HTTP 403 业务码。

## 3.7 批处理脚本可移植 (V4 迭代)

scripts/start-all-services.bat 与 stop-all-services.bat 完全重写，实现三处可移植性：(1) JDK 探测按 JAVA_HOME → where java → 注册表 三级回退；(2) 项目根目录由 %~dp0 自动推断，无需硬编码绝对路径；(3) Sentinel 日志目录 -Dcsp.sentinel.log.dir 强制写到项目内 logs/csp/，避免 IDE sandbox 阻止 C:\Users\29236\logs\csp 写入。

## 3.8 RabbitMQ 消息总线 (V5 迭代)

V5 迭代在订单服务中引入 RabbitMQ 消息中间件，实现 order-service 与下游分析/审计服务的完全解耦。核心实现要点：(1) 采用 Topic Exchange (emall.order.exchange) 灵活路由，binding pattern 为 order.* 通配匹配 order.created / order.paid / order.cancelled；(2) 两个持久化队列 emall.product.order.queue / emall.log.order.queue 分别由 product-service 与 log-service 订阅；(3) OrderEventPublisher 包裹 try-catch，MQ 推送失败仅记 ERROR 日志不阻塞订单事务；(4) 自定义 Jackson ObjectMapper 注册 JavaTimeModule 解决 LocalDateTime 序列化问题；(5) 端到端测试覆盖发布/消费/落盘/RBAC 四类场景，11 个用例全过。

解耦价值：(a) 关键业务路径 (下单) 不因下游消费者可用性而阻塞；(b) 新增订阅方只需声明 Binding 不需改 Publisher；(c) 业务数据 (MySQL) 与 MQ 事件流保持最终一致性。

# 四、遇到的问题与解决方案

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| JWT NoClassDefFoundError: javax/xml/bind/DatatypeConverter | JDK 11+ 移除了 JAXB 模块 | 在 pom.xml 添加 jaxb-api 2.3.1 依赖 |
| MySQL 语法错误: order 是保留字 | 未对表名转义 | @TableName("`order`") 使用反引号包裹 |
| Sentinel 限流阈值过低 | 演示时正常请求也被限流 | 调整 QPS 阈值从 5 到 30 |
| 订单创建 404 | 前端 productId 类型未转换 | parseInt(route.query.productId) 转 Long |
| Token 过期不会跳登录 | 响应拦截器未处理 401 业务码 | handleAuthFailure() 统一函数 + 路由守卫兜底 |
| 库存扣减报 not found | 新商品未同步到 inventory 表 | upgrade_db.py 自动遍历 product 表补全库存 |
| Maven clean Failed to delete | JAR 被运行中的 Java 进程锁定 | stop_services.py 一键停止后再 clean |
| 8080 端口被 Trae IDE 占用 | IDE 调试端口冲突 | Gateway 改用 9000 端口 |
| 提交订单按钮无法点击 | canSubmit 计算属性校验过严 (含 address 长度、maxStock 等条件) | 简化为只检查 productInfo 存在 + quantity > 0，具体校验交给 form rules 和 handleSubmit |
| 商品图片显示为空 | 数据库中 image_url 全是 https://example.com/... 占位 URL | scripts/update_product_images.py 自动改用 picsum.photos 真实图片CDN；前端 onerror 用内联 SVG 兜底 |
| 取消订单后库存未回滚 (V2 修复) | OrderServiceImpl.cancelOrder 仅 update status=4, 未调 inventoryFeignClient.restore() | 先遍历 order_items 调 Feign restore 接口 (失败抛异常回滚本地事务), 再 update 订单状态为 4 |
| 商品列表页库存不变化 (V3 修复) | order-service 仅扣减 inventory-service 库存, 未同步 product.stock 冗余字段 | order-service 暴露 ProductFeignClient.updateStock, createOrder/cancelOrder 中 best-effort 同步 product.stock |
| 前端大功能板块栏分散在头部右上角 (V3 改进) | ProductList/OrderList/OrderCreate 的用户信息、订单入口、退出按钮都堆在 el-header 右侧 | 抽取 SideNav.vue 通用组件, Logo/用户/导航/退出统一收纳到 el-aside 左侧, 支持收起 |
| 个人中心 403 Forbidden (V4 修复) | user-service SecurityConfig 限制 /user/info 路径, 但 Gateway 透传时未携带 Spring Security 凭证 | user-service SecurityConfig 改为 permitAll(), 鉴权统一由 Gateway 接管 |
| 管理员 API 普通用户也能访问 (V4 修复) | JWT 中不含 role claim, 网关未透传角色头, 后端无任何角色校验 | (1) db_user.user 加 role 列 (2) JwtUtil 加 generateToken(id, username, role) (3) 网关注入 X-User-Role 头 (4) Controller 显式 @RequestHeader 校验 ADMIN |
| log-service 路径校验过严 (V4 修复) | resolveFile() 不允许任何绝对路径, 导致合法的 logs/xxx.log 路径也被拒 | 改造为：相对路径 (在 root 之下) 与绝对路径 (在 root 之内) 都接受, 二次 getCanonicalPath 校验防穿越 |
| log-service URL 编码问题 (V4 修复) | 测试脚本未对 file 参数 URL-encode, 含反斜杠/空格的路径直接 400 | admin_test.py call() 方法对 query string 做 urllib.parse.quote 编码 |
| .bat 启动脚本写死路径 (V4 修复) | 原脚本中 java.exe 路径与项目根目录硬编码 D:\...\jdk\bin, 换机器即失效 | 脚本自动按 JAVA_HOME → where java → 注册表三级探测 JDK, 项目根由 %~dp0 向上两级推断 |
| Sentinel 在 IDE sandbox 下崩溃 (V4 修复) | DateFileLogHandler 在 C:\Users\29236\logs\csp 创建 .lck 文件被 sandbox 阻止, 抛 NPE 致 FlowRuleManager 失败 | 所有服务 -Dcsp.sentinel.log.dir=<项目>/logs/csp, 强制写到项目内允许写入的目录 |
| RabbitMQ 推送订单事件抛 MessageConversionException (V5 修复) | Jackson 默认 ObjectMapper 无法序列化 java.time.LocalDateTime | RabbitConfig.messageConverter() 自定义 ObjectMapper, 注册 JavaTimeModule 并禁用 WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS |
| RabbitMQ 管理控制台 15672 拒绝连接 (V5 修复) | rabbitmq_management 插件未启用 | 执行 rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management 重启服务 |
| log-service MQ 落盘写到错误目录 (V5 修复) | 原代码硬编码 logs/ 相对路径, 启动时 user.dir 不一定是项目根 | 新增 emall.log.root 系统属性, OrderEventListener.resolveLogFile() 优先读取该属性, 兜底用 user.dir+logs |
| RabbitMQ 事件消费侧事件丢失但订单已成功 (V5 设计) | Publisher 与 Listener 解耦, RabbitMQ 不可用时不阻塞业务 | OrderEventPublisher 异常 try-catch 记 ERROR; Listener 异常只记 ERROR, listener.simple.retry 3 次, 业务数据以 MySQL 为准 |

# 五、测试与质量

图 5-1  自动化测试结果

自动化测试：71 用例全过 (16 API + 12 集成 + 4 Sentinel + 3 库存回滚 + 1 商品冗余同步 + 18 管理员接口 + 6 前端订单模块 + 11 RabbitMQ)。

性能测试：JMeter 商品列表 P95 ≈ 200ms (目标 < 500ms)，吞吐量 80 req/s (目标 > 50 req/s)。

异常场景：Sentinel 限流、Feign 降级、乐观锁冲突、Token 过期、RBAC 拒绝、RabbitMQ 推送/消费异常 全部正确处理。

前端订单模块：6 单批量支付实测 6 单全部成功，状态卡计数从「待支付=6 / 已支付=0」实时变为「待支付=0 / 已支付=6」。

库存回滚：qty=1 (136→135→136) 和 qty=3 (59→56→59) 取消后均完整恢复，已支付订单取消被业务规则拒绝 (code=500)。

商品冗余库存：product.stock 随订单创建 -qty、取消 +qty 同步变化，前端 /products 列表实时显示真实库存 (148→146→148 等)。

管理员接口：5 个管理模块 (用户/商品/库存/订单/日志) 18 个用例全过，普通用户访问管理接口统一返回 HTTP 403 业务码，前后端双重 RBAC 防护到位。

日志服务：路径安全校验 + URL 编码 + tail/search 三端点全过，路径穿越与绝对路径逃逸均被拒绝。

RabbitMQ 事件流：发布/消费/落盘/RBAC 11 个用例全过，product-service 统计接口 total=4 (created=2/paid=1/cancelled=1)，log-service logs/order-events-*.log 累积 12 行事件。

# 六、可扩展方向

分布式追踪：接入 Spring Cloud Sleuth + Zipkin 实现调用链追踪。

配置中心加密：Nacos Config 集成 AES 加密敏感配置。

消息可靠性：RabbitMQ 接入 Publisher Confirm + Consumer ACK + 死信队列 (DLX) 替代当前 fire-and-forget 模式，订单事件 100% 可靠投递。

MQ 路由扩展：新增 order.refunded / order.shipped 等 routing key 支持退款、物流场景。

分布式事务：订单+库存+支付改造成 Seata AT 模式，或基于 MQ 事务消息 + 本地消息表。

容器化部署：编写 Dockerfile + docker-compose.yml 一键起整套环境 (含 RabbitMQ)。

K8s 编排：使用 Helm Chart 部署到 K8s 集群，配合 HPA 自动扩缩容。

# 七、心得体会

通过本次期末大作业，深入理解了微服务架构的核心理念：单一职责、独立部署、去中心化治理。Spring Cloud Alibaba 一站式组件降低了分布式系统的开发门槛，但同时也要求开发者对 Nacos、Feign、Sentinel 的工作原理有清晰认知，否则容易陷入'调通了但不知道为什么'的困境。

本次迭代中处理了 8 个真实工程问题 (JAXB 缺失、保留字、并发限流、Token 过期等)，体会到生产级代码与 Demo 代码的本质差异：Demo 只需'能跑'，生产级需考虑鉴权、限流、降级、事务、监控、容错等方方面面。

感谢老师的指导与同学的帮助，本项目在功能完整度、测试覆盖度、文档规范度上都达到了可演示交付的标准，可作为后续微服务课程的学习参考。

— 文档结束 —